|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | **Nazwa inwestycji** | **Termin realizacji**  **(od – do)** | **Wartość inwestycji**  **(na podstawie umowy)** | **Montaż finansowy** |
| 1. | Przebudowa drogi powiatowej nr 2751D w Chrośnicy  w km 4+380 do 5+655 (inwestycja zakończona) | 21.07.2021-08.12.2021 | 2 187 000,00 zł | a) 1 248 259,50 zł - dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (Edycja 2021),  b) 938 740,50 zł – wkład własny Powiatu Karkonoskiego |
| 2. | Budowa małych rond, progów zwalniających oraz przejścia dla pieszych – w ramach Etapu I zadania pn. Poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach powiatowych (inwestycja zakończona) | 06.12.2021 - 30.05.2023 | 509 275,46 zł | finansowana w całości z budżetu Powiatu Karkonoskiego |
| 3. | Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 2653D, ul. Turystyczna, Ścięgny (inwestycja zakończona) | 28.12.2021-23.06.2022  (inwestycja zakończona) | 127 437,84 zł | a) 80 000,00 zł - dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (Edycja 2021),  b) 47 437,84 zł – wkład własny Powiatu Karkonoskiego |
| 4. | Przebudowa drogi powiatowej nr 2768D w km 0+000 do 0+834 w Miedziance (inwestycja zakończona) | 25.07.2022 – 25.08.2022 | 684 395,12 zł | a) 230 184,00 zł - dofinansowanie w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na zadanie rekultywacyjne pod nazwą „MIEDZIANKA droga dojazdowa do gruntów rolnych” zlokalizowane w powiecie karkonoskim, gminie Janowice Wielkie, obrębie Miedzianka,  b) 454 211,12 zł – wkład własny Powiatu Karkonoskiego |
| 5. | Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2741D w km 3+788 w Mysłakowicach (inwestycja zakończona) | 19.07.2022 - 15.01.2023 | 2 735 111,82 zł | a) 500 000,00 zł - dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin i powiatów),  b) 2 235 111,82 zł – wkład własny Powiatu Karkonoskiego |
| 6. | Przebudowa ul. 1-go Maja na odcinku od ul. Jedności Narodowej do ul. Kilińskiego w Szklarskiej Porębie (w km 0+000 do 0+561) | 28.10.2022 – 30.06.2024 | 14 391 000,00 zł | a) 5 860 426,20 zł - dofinansowane w kwocie 5 860 426,20 zł w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (edycja 2022),  b) 8 530 573,80 zł - wkład własny finansowany z budżetu Powiatu Karkonoskiego i Miasta Szklarska Poręba w oparciu o podpisane przez ww. JST porozumienie (po 50%) |
| 7. | Przebudowa drogi powiatowej nr 2755D w Miłkowie w km 0+000 do 2+465 | 28.02.2023 – 30.10.2023  (inwestycja w toku) | 5 140 249,44 zł | a) 4 750 000,00 zł – dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych,  b) 390 249,44 zł – wkład własny Powiatu Karkonoskiego |
| 8. | Dostawa i montaż wewnętrznej platformy schodowej w budynku Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze (inwestycja zakończona) | 01.03.2023 – 13.04.2023 | 184 244,16 zł | a) 147 395,33 zł - dofinansowanie z ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa II - Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.18 - Wysokiej jakości usługi administracyjne, w związku z realizacją przez Powiat Karkonoski przedsięwzięcia grantowego pn. „Zwiększenie dostępności usług publicznych w Powiecie Karkonoskim” w ramach projektu grantowego dla jednostek samorządu terytorialnego pn. „Dostępny samorząd - granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,  b) 36 848,83 zł – wkład własny Powiatu Karkonoskiego |
| 9. | Remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2742D w km 2+003 w Mysłakowicach (w formule zaprojektuj i wybuduj) | 21.04.2023 - 21.01.2026 (inwestycja w toku) | 3 929 850,00 zł | a) 3 500 000,00 zł - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego),  b) 429 850,00 zł – wkład własny Powiatu Karkonoskiego |
| 10. | Przebudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich wraz z budową mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków | 19.06.2023 – 19.12.2023 (inwestycja w toku) | 1 500 000,00 zł | a) 1 425 000,00 zł – dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych (Edycja nr 2),  b) 75 000,00 zł – wkład własny Powiatu Karkonoskiego |
| 11. | Remont mostu w Barcinku w ciągu drogi powiatowej nr 2763D w km 7+252 | 11.07.2023 -  11.11.2023  (inwestycja w toku) | 1 223 393,92 zł | a) 700 000,00 zł - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego),  b) 523 393,92 zł – wkład własny Powiatu Karkonoskiego |
| 12. | Przebudowa wraz z elementami rozbudowy ul. Górnej w ciągu drogi powiatowej nr 2646D w km 1+605 do 4+141 w miejscowości Siedlęcin\*  *\* w ramach inwestycji wspólnej z Gminą Jeżów Sudecki pn. 1) Przebudowa wraz z elementami rozbudowy ul. Górnej w ciągu drogi powiatowej nr 2646D w km 1+605 do 4+141 w miejscowości Siedlęcin, 2) Przebudowa dróg - ul. Górna w Siedlęcinie* | 08.08.2023 – 08.12.2024 (inwestycja w toku) | 14 598 846,59 zł | a) 10 450 000,00 zł – dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych,  b) 4 148 846,59 zł – wkład własny Powiatu Karkonoskiego |
| 13. | Modernizacja drogi powiatowej nr 2653D Sosnówka –Karpacz w km 9+001 do 16+612 (inwestycja zakończona) | 29.06.2023 – 28.07.2023 | 2 460 196,00 zł | a) 181 000,00 zł – dofinansowanie z Lasów Państwowych,  b) 1 230 098,00 zł – wkład własny Gminy Podgórzyn,  c) 1 049 098,00 zł – wkład własny Powiatu Karkonoskiego |

**Podsumowując,**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Zaangażowanie środki**  **wg podpisanych umów**  **(środki własne Powiatu Karkonoskiego wraz**  **z pozyskanymi środkami ze źródeł zewnętrznych, w tym środki innych JST)** | **w tym zaangażowane środki własne Powiatu Karkonoskiego** |
| **2022** | 17 810 506,90 zł | 6 954 609,84 zł |
| **2023** | 29 036 780,00 zł | 6 653 286,78 zł |

**Trwające postępowania:**

**Przebudowa drogi powiatowej nr 2720D Podgórzyn – Borowice – Sosnówka w km 0+000 do 5+002** – termin składania ofert: do 06.10.2023r.

Inwestycja Powiatu Karkonoskiego otrzymała dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (Edycja’23) w kwocie 5 613 153,50 zł.

**Budowa trzech placówek opiekuńczo-wychowawczych przy Centrum Opieki nad Dzieckiem w Szklarskiej Porębie** – termin składania ofert: do 13.10.2023r.

Inwestycja Powiatu Karkonoskiego otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych (Edycja1’21) w kwocie 5 000 000,00 zł.

**Inwestycje przygotowywane do realizacji, na które pozyskano już zewnętrzne środki finansowe:**

1. Zadanie pn. **„Przebudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 367 z drogą powiatową nr 2741D w Łomnicy na skrzyżowanie o ruchu okrężnym”** – dofinansowanie w kwocie **838 837,00 zł** z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego)
2. Zadanie pn. **„Przebudowa drogi powiatowej nr 2744D w Jeżowie Sudeckim”** – dofinansowanie w kwocie **1 100 000,00 zł** z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego)
3. Zadanie pn. **„Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie powiatu karkonoskiego - modernizacja drogi powiatowej nr 2735D w miejscowości Janowice Wielkie na odcinku dł. ok. 1,5 km”** – otrzymane dofinansowanie w kwocie **10 000 000,00 zł** z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych (Edycja1/2021)
4. Zadanie pn. **„Remont drogi powiatowej nr 2654D w miejscowości Łomnica”** - otrzymane dofinansowanie w kwocie **2 000 000,00 zł** z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych (Edycja3PGR /2021)
5. Zadanie pn. **„Remont drogi powiatowej nr 2653D w km 11+635 do km 12+740 (Sosnówka-Karpacz)” -** dofinansowanie w kwocie **1 249 767,00 zł** w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
6. Zadanie pn. **„Remont z przebudową budynku ,,Zameczek" Domu Pomocy Społecznej w Sosnówce”** – otrzymane dofinansowanie w kwocie **2 000 000,00 zł** z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych (Edycja6PGR /2023)
7. Zadanie pn. **„Wykonanie robót budowlanych na rzecz bezpieczeństwa i ochrony zabytkowego budynku pokoszarowego przy ul. Podchorążych 15 w Jeleniej Górze” -** otrzymane dofinansowanie w kwocie **400 000,00 zł** z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (Edycja2RPOZ/2023)
8. Zadanie pn. **„Remont drogi powiatowej (dawniej droga wojewódzka 366) w km 0+000 do km 3+974 oraz km 7+505 do km 24+176 o łącznej długości 19 505 (z wyłączeniem odcinka km 13+500 do km 14+640)”** – otrzymane dofinansowanie w kwocie **30 000 000,00 zł\*** w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (edycja 2024)

\*z opcją zwiększenia do 70% wartości inwestycji, tj. do kwoty 42 000 000,00 zł w przypadku wystąpienia oszczędności

**9)** Zadanie pn. **„Modernizacja infrastruktury drogowej o długości ok. 1,5 km w powiecie karkonoskim”** – otrzymane dofinansowanie w kwocie **2 000 000,00 zł** z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych (Edycja8/2023)

**10)** Zadanie pn. **„Remont infrastruktury drogowej o długości ok. 7 km w powiecie karkonoskim”** – otrzymane dofinansowanie w kwocie

**8 000 000,00 zł** z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych (Edycja8/2023)